***Projeto: Padaria App***

Desenvolvimento de aplicação Web / Mobile (Padaria App)

Cliente: Associação de Padarias de SP

Modelo: Incremental

***Termo de Abertura de Projeto***

Foi definido junto ao cliente a utilização do modelo de projeto incremental, em que as funcionalidades deverão ser desenvolvidas de acordo com sua prioridade e importância para o negócio, e as entregas deverão ser constantes, conforme modelo Ágil. O cliente participará das reuniões de sprint do projeto, avaliando as entregues e dando feedback ao time de desenvolvimento, sobre quais os acertos e melhorias que deverão ser realizados.

Com relação ao módulo de Compras, ficou acordado que a equipe fará uma avaliação ao final do projeto, e definirá junto ao cliente se será desenvolvido um novo módulo dentro da aplicação Padaria App, ou se serão realizadas melhorias na aplicação usada pelo cliente para o processo de Compras, caso a integração com o sistema legado seja complexa e ineficaz, já está previsto desenvolvimento do módulo de Compras.

Funcionalidades por ordem de prioridade:

* Sistema de delivery:
  + Entrega Total: semana 6 de projeto;
* Módulo fluxo de caixa:
  + Entrega Total: semana 12 de projeto;
* Módulo de Estoque:
  + Entrega Total: semana 16 de projeto;
* Módulo de Compras:
  + Análise/Diagnóstico do sistema legado: semana 2 semanas de projeto;
  + Caso seja desenvolvido: entrega total na semana 22 de projeto.

Time:

* Desenvolvedores full-stack: 7;
* Product Owner: 1;
* DBA: 1.

Data de início: 01/09/2020.

***Levantamento de Requisitos***

Devido ao cenário atual de pandemia, o levantamento de requisitos deverá ser realizado junto ao cliente via call, utilizando a ferramenta Teams, conforme agenda previamente acordada com o cliente. Nas reuniões de sprint será realizada a comparação dos requisitos versus as entregas realizadas no período.

Obs: Todas as reuniões deverão ser gravadas.

***Análise de Requisitos***

O Product Owner é o responsável por analisar se os requisitos podem ou não ser atendidos, caso seja inviável a implementação ou implantação de alguma funcionalidade solicitada pelo cliente, o mesmo deverá intervir junto ao cliente para renegociar prazos, recursos e até mesmo entregas.

***Execução do trabalho***

Deverão ser realizadas reuniões diárias com duração de 30 minutos para avaliação do progresso das atividades.

O Product Owner deve colaborar de perto com ambos os grupos (desenvolvedores e equipe do cliente), para garantir que há uma compreensão clara de quais recursos são necessários no produto ou aplicação.

A Reunião de Planejamento da Sprint deverá definir seguintes questões:

* Qual é a Meta da Sprint;
* O que pode ser entregue como resultado do Incremento da próxima Sprint (que agregue valor);
* Como o trabalho necessário para entregar o Incremento será realizado;
* A Reunião de Planejamento da Sprint é realizada com a presença do Product Owner e de todo Time de Desenvolvimento.

As reuniões de progresso com cliente:

Deverão ser realizadas semanalmente, todas sextas-feiras.

***Encerramento do projeto***

A Go Live do projeto e entrega total do Padaria App está previsto para semana 22 do projeto, data que poderá passar por alterações caso necessário.